АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФУЛФИЛМЕНТОМ

Аудит переписки и план реализации в Claude Code

ИП Баковец Р.В. × Лебер ФФ

Анализ 1 144 сообщений за 17.03.2026 – 06.05.2026

0. Главное на одной странице

Можно ли автоматизировать поставки? Да, на 70–85%. Всё, что повторяется циклически, поддаётся. Оставшиеся 15–30% — переговорные ситуации, физическая упаковка, нестандартный брак — автоматизировать не нужно (опаснее и дороже выгоды).

Главные потери времени (по факту переписки)

- Ручное составление ТЗ Приёмка/Отгрузка в Excel — на одной поставке "лапша" 5 итераций файла за 2 дня (ТЗ Отгрузка лапша.xlsx → (1) → (1)(1) → (1)(2) → (1)(2)(1)) при том, что менялись только числа.

- Согласование изменений задним числом — Камо 27.03 прямо пишет: "нам нужно отменять старый заказ, размещать его на ячейки и потом заного собирать", и пересборка платная.

- Слот-хантинг WB — Адэлина ставит ботов вручную, теряет 1600₽ штрафа на одном переносе (31.03 → 04.04 → 05.04). На "Замоскворечье" слот вылавливала через переписку с ФФ.

- Загрузка описей коробов в ЛК — ФФ присылает 1–4 xlsx, ты вручную скачиваешь, открываешь поставку, грузишь. За период 30+ описей.

- Сверка приёмок — prihod-01152, 01168, 01183, 01187, 01192. Расхождение "Милк чок 360 vs 900" (08.04) поймали глазами.

- Координация водителей и пропусков — ФИО, машина, номер передаются текстом по 5+ раз за поставку.

- Возвраты с ПВЗ — ШК и QR пересылаются скриншотами, адрес многократно переспрашивается.

Что предлагаю построить (3 контура)

- Supply Cockpit — ядро на Python: PostgreSQL + интеграции с Ozon Seller API и WB Suppliers API. Хранит SKU, остатки, поставки, ТЗ, описи. Сам генерирует файлы ТЗ из текущих остатков и плановых поставок МП.

- FF Bridge — Telegram-userbot (через твой аккаунт), отправляет ТЗ в чат с ФФ от твоего имени, парсит входящие файлы (prihod-*, Опись для заливки) и сообщения ФФ, проводит автоматическую сверку.

- Approval Bot — отдельный приватный Telegram-бот для тебя как пульт. Все финансовые действия (отправить ТЗ, забронировать слот, загрузить опись в ЛК, оплатить счёт) — только после твоего тапа.

ИИ-агент: где ставить, где не ставить

Где ИИ обязателен:

- Парсинг свободных сообщений ФФ ("Принято без расхождений 50 коробов" → структурированные данные)

- Извлечение данных из xls/xlsx с плавающими форматами (имена листов "Лист1"/"Worksheet"/"вб"/"озон", разные комплекты колонок)

- Драфт ответов на типовые сообщения — с обязательным апрувом перед отправкой

- Распознавание категорий событий ("вопрос про брак", "запрос данных водителя", "запрос забора возврата")

Где ИИ запрещён (агент только подсказывает):

- Самостоятельная отправка сообщений в чат ФФ без апрува

- Подтверждение поставок в ЛК Ozon/WB

- Бронирование слотов на WB (только сигнал "слот пойман — открой ЛК и подтверди")

- Изменение количеств в уже отправленном ТЗ

- Оплата счетов

Самообучение — без обучения модели

Вместо fine-tuning — rule store в БД (таблица decisions). Каждое твоё решение записывается с контекстом. При похожем кейсе агент достаёт прошлое решение и предлагает то же. Это в 10 раз надёжнее обучающейся модели и не ломается тихо. Это рекомендатель с памятью, а не "обучающийся ИИ" — для финансов так и должно быть.

Стек

- Язык: Python 3.12 (pandas, openpyxl, httpx, sqlalchemy, aiogram, telethon)

- БД: PostgreSQL 16 + локальный файловый стор для оригиналов xlsx/pdf

- Оркестратор: APScheduler для cron-задач (мониторинг слотов, дневные сверки)

- State machine: python-statemachine — состояния поставки явно описаны кодом

- Telegram: aiogram 3.x для Approval Bot; Telethon (userbot) для FF Bridge — через твой аккаунт

- LLM: Anthropic API. Sonnet 4.5 для парсинга и драфтов, Opus 4.7 для сложных решений. Только структурированный JSON-output на критичных шагах

- Окружение: Claude Code пишет и поддерживает код на твоей машине / VPS; в проде ИИ-агент работает только когда вызван

Сколько это сэкономит

- Время на одну поставку с 4–6 часов работы → 30–45 минут (только апрувы)

- Ошибки расхождений (типа "1352 vs 1200" 24.03) — ловятся автоматически в момент несовпадения

- Штрафы за переносы — снижаются за счёт предсказательного графика и автоматического слот-бота

- Главное: твоя голова освобождается от роли диспетчера. Ты только утверждаешь.

1. Аудит повторяющихся действий

По каждому процессу: что, как часто, цитата из чата, оценка автоматизируемости (🟢 полная / 🟡 ассистированная / 🔴 только человек) и идея решения.

1.1. Создание и согласование ТЗ Приёмка / Отгрузка

Что: перед каждой поставкой ты или Адэлина руками собираете xlsx (ШК, Название, количество, склад, упаковка, примечание) и шлёте в чат. ФФ комментирует, требует правок, файл переотправляется.

Частота: на каждую поставку. За 50 дней — минимум 12 ТЗ Приёмка и 8 ТЗ Отгрузка.

Цитаты:

« Присылаете эксельку, с названием «приемка». Мы принимаем весь товар и даем вам отчет. (Алина, 17.03) »

« ТЗ Отгрузка лапша.xlsx → (1).xlsx → (1)(1).xlsx → (1)(2).xlsx → (1)(2)(1).xlsx — 5 итераций одного файла за 2 дня (23–25.03) »

« Подскажите, в шк у вас добавилось в конце единичных штучек 1Р, а отгужаете ли вы под тем шк который был указан в приемке? (Алина, 23.03) — рассинхрон ШК между поставщиком и каталогом ФФ »

« по приемке у нас нет возможности вести учёт наборами, и мы будем расформировывать при приемке (Алина, 27.03) »

Оценка: 🟢 полная автоматизация

Решение:

- В БД хранится каталог SKU с фиксированной схемой: ШК (баркод 13 цифр), артикул, название, варианты упаковки, состав набора (для 3CHOC, 5CHOC-CARAMEL — с компонентами и количествами), требования по упаковке, требования по приёмке (поштучно/коробами/без пересчёта).

- Модуль supply_planner собирает Excel автоматически по фиксированному шаблону Лебер ФФ. Никакого ручного редактирования — ты только подтверждаешь количества кнопкой.

- Файл загружается в чат с ФФ автоматически (Telethon — через твой аккаунт, не от бота).

- Если ФФ комментирует ("не тот ШК", "нет в номенклатуре") — парсер ловит ключевые фразы, ставит задачу в Approval Bot.

1.2. Загрузка описей коробов в ЛК Ozon/WB

Что: после сборки ФФ присылает 1–4 xlsx ("Опись для заливки в OZ/WB"). Ты вручную скачиваешь, открываешь ЛК, находишь поставку, грузишь файл, ждёшь подтверждения.

Частота:

- Ozon: 12+ описей за 50 дней (МСК, СПБ, Воронеж, Краснодар, ЕКБ, Самара)

- WB: 7+ описей (Краснодар, Воронеж, Рязань, Котовск, Новосемейкино)

Цитаты:

« Отправляю вам описи для озон. Вам нужно их загрузить в поставки и все заполнится автоматически. (Алина, 30.03) »

« ни один из файлов не подгружаеися — скрин 30.03 »

« По озону говорят что не подходящий формат шк (Алина, 15.04) »

Оценка: 🟢 полная для Ozon / 🟡 ассистированная для WB

Решение:

- Структура описи Ozon (ШК товара | Артикул | Кол-во | Зона | ШК ГМ | Тип ГМ | Срок годности) ровно совпадает с форматом метода /v1/draft/supply/items. Парсим присланный xlsx → конвертируем → отправляем в API.

- Структура описи WB (Баркод | Кол-во | ШК короба | срок годности) загружается через POST /api/v3/supplies/{id}/orders. Если API забуксует — fallback на ассистированный режим: бот пушит "вот описи + готовая ссылка на поставку, тапни загрузить".

- Все оригиналы xlsx сохраняются в файловый стор + парсятся в БД для дальнейшей сверки.

1.3. Передача данных водителя и пропуска

Что: ФФ перед каждой отгрузкой сообщает ФИО водителя, марку, номер — текстом. Ты переносишь в ЛК Ozon/WB вручную.

Частота: на каждую отгрузку. За период минимум 12 раз.

Цитаты:

« Хорунжий Данил Юрьевич. Газель Next. А550МХ 799. 79778374518 (Алина, 31.03) »

« Воронеж: Новиков Андрей Романович Пежо Т626ВЕ136 (Алина, 01.04) »

« Новосемейкино: Мерзликин Николай Александрович Фав К529СА797 (Алина, 06.05) — а ранее на эту же поставку был "Барматин Сергей Евгеньевич ДонгФенг Н129НР977" (21.04). Перетыкать в ЛК нужно вручную. »

Оценка: 🟢 полная автоматизация

Решение:

- Парсер на регулярках + LLM-валидатор: формат "ФИО / марка / номер" распознаётся в 99% — структура жёсткая.

- Распознанные данные пишутся в drivers и привязываются к shipment_id.

- При смене водителя (как 06.05) бот пушит апрув: "Поменять водителя в ЛК WB на Мерзликина? Старый — Барматин".

- Запись в ЛК через API Ozon (/v1/draft/supply). На WB пропуск создаётся через UI; здесь fallback на assist-mode.

1.4. Слот-хантинг на WB

Что: Адэлина бронирует слот WB сильно заранее (часто без знания состава). Если слот срывается — штраф или аврал.

Цитаты:

« Поставила бота, если поймаю отпишусь обязательно (Адэлина, 31.03) »

« Поймала, на 5 апреля бронь. Штраф 1600₽ вышел (Адэлина, 01.04) »

« Мы бронируем поставки сильно заранее даже не зная состав потому что на вб большая проблема найти слот еще и под продукты питания (Адэлина, 30.04) »

Оценка: 🟢 полная — собственный слот-бот

Решение:

- Модуль slot_hunter: пуллит /api/v1/acceptance/coefficients каждые 30–60 секунд по интересующим складам, фиксирует найденный слот и пушит в Approval Bot ("Котовск 7 мая 18:00, коэф 1, забронировать?").

- После твоего тапа — POST /api/v1/acceptance/{coefId} бронирует.

- Если коэффициент изменился к лучшему до отгрузки — бот пушит "переехать на лучший слот". Снижает штрафные риски.

1.5. Сверка приёмок и инвентаризация

Что: ФФ присылает приходную (prihod-*.xls) после приёмки. Ты глазами проверяешь, бьётся ли с твоим ТЗ. Раз в 1–2 недели запрашиваешь "остатки".

Цитаты:

« prihod-01152.xls. Принято без расхождений 50 коробов (Алина, 19.03) »

« Милк чок 360 вместо 900? Это точный подсчет? (Адэлина, 08.04) »

« Принято 1200 шт, а к отгрузке 1352 шт (если штучно считать не наборами) (Алина, 24.03) »

« Остатки Баковец 29.04.xls / Остатки Баковец 06.05.xls »

Оценка: 🟢 полная автоматизация

Решение:

- Парсер prihod_*.xls (libreoffice → xlsx → openpyxl). Сверяет expected_qty (из ТЗ Приёмка) с accepted_qty.

- Если расхождение — Approval Bot пушит "Расхождение по MILK-CHOCOLATE: ожидалось 900, принято 360. Запросить пересчёт у ФФ?" с готовым черновиком сообщения.

- Остатки от ФФ парсятся раз в неделю и сверяются с расчётным остатком (приход − отгрузки − браки − возвраты).

1.6. Возвраты с ПВЗ

Что: тебе приходят возвраты на ПВЗ. Ты пересылаешь в чат ФФ скриншот с QR/ШК и адресом, ФФ забирает по графику.

Цитаты:

« заберите возвраты со стока сеголдня плз озон (Vladislav, 30.04) + barcode (18).pdf »

« Принято, могли бы еще всегда адрес пвз писать?) (Алина, 30.04) »

« п Мещерино, ул Центральная д. 3 — а нет возможности забрать с этого адреса? (Адэлина, 16.04) »

« Возвраты не получилось забрать, пвз закрыт из-за отсутствия интернета (Алина, 04.05) »

Оценка: 🟢 полная автоматизация

Решение:

- Озон API /v3/returns/company/fbs/get и /v1/return/giveout/get-pdf — пуллим возвраты, генерируем pdf с ШК автоматически.

- WB API /api/v1/supplies/orders/{date}/return — то же.

- Бот раз в день утром собирает все возвраты, формирует одно сообщение в чат ФФ ("Сегодня забор: ПВЗ Чурилково, 6авл1 — 3 возврата, файл во вложении; ПВЗ Мещерино — 1 возврат"), отправляет от твоего имени после апрува.

- Если ФФ отвечает "не получилось" — система переносит на следующий день автоматически.

1.7. Координация форс-мажоров (брак, недокомплект, неполные пачки)

Что: ФФ обнаруживает нештатное (брак, нехватка для набора, рваная пачка), переспрашивает что делать.

Цитаты:

« Подскажите,что делаем если товар не полный. Или рваная пачка (Камо, 26.03) »

« На мск не хватает товара 3CHOC ... 80 шт ... Так как не хватает составляющей набора MILK-CHOCOLATE 80шт (Алина, 14.04) »

« Если Киндер бракованный — пример. Либо без второй части, их утилизировать? (Камо, 31.03) »

Оценка: 🟡 ассистированная

Решение:

- ИИ-парсер чата: триггеры ("брак", "не хватает", "не полный", "рваная"). Идёт в decisions — есть похожий кейс?

- Если есть — Approval Bot предлагает: "Похожий кейс был 31.03: ты решил утилизировать. Применить то же?"

- Если нет — драфтит уточняющий вопрос. Только после твоего решения отвечает в чат ФФ.

- Каждое решение фиксируется в decisions с тегами и датой.

1.8. Запросы на замеры/фото товара

Что: ФФ периодически просит замерить размеры/вес или сфотографировать. Однократные задачи на каждое новое SKU.

Цитаты:

« можете замерить размеры плитки feastables одной (Vladislav, 04.04) »

« сфоткать киндеры Гарри потер и майнкрафт по 3 фото где наборы из 3 штук (Адэлина, 17.04) »

Оценка: 🔴 только человек

Решение:

- Не автоматизируем сам процесс. Только тикетинг: каждый запрос → задача в Approval Bot со сроком, чтобы не забыть.

- Однажды замеренные габариты/вес/фото сохраняются в каталог SKU и переиспользуются.

1.9. Биллинг (счета, оплата, УПД)

Что: ФФ присылает счёт раз в 1–2 недели, ЭДО для УПД. Ты оплачиваешь и подписываешь.

Цитаты:

« Отправляю вам счет, УПД направим в ближайшее время через ЭДО. Из счета вычли 1600₽ штраф за перенос поставки (Алина, 14.04) »

« я могу 5600 с одного счета и остаток с другого оплатить? (Vladislav, 27.04) »

Оценка: 🟡 ассистированная

Решение:

- Парсер pdf-счёта (pdfplumber): сумма, реквизиты, период. Сверяет с расчётной по тарифам Лебер.

- Если сходится — апрув "Оплатить 5 600 руб. со счёта Х". Оплату делаешь сам, бот ведёт реестр.

- УПД из ЭДО парсится опционально (СБИС/Контур.Диадок API).

2. Архитектура

Три контура. Все три — на одном сервере (твой ноут / VPS, ~2GB RAM хватит на старте).

2.1. Контур A — Supply Cockpit (ядро)

Назначение: единый источник правды по товарам, остаткам, поставкам, ТЗ, описям. БД + API-клиенты к Ozon/WB. Без UI на старте — управляется через Telegram-боты.

Состав модулей:

- catalog — SKU, баркоды, наборы и их состав, требования по упаковке/приёмке, габариты, фото

- inventory — остатки по локациям (склад ФФ / в пути / на МП)

- mp_sync — раз в N часов тянет остатки и заказы из API Ozon/WB

- supply_planner — строит ТЗ Приёмка/Отгрузка по плану поставок и текущим остаткам

- xlsx_generator — рендерит ТЗ в xlsx по точному шаблону Лебер ФФ

- opis_parser — читает входящие "Опись для заливки в OZ/WB" и заливает в БД

- mp_loader — заливает описи в ЛК Ozon (через API) и WB (API + fallback на UI)

- reconciler — сверка: ТЗ Приёмка vs prihod-*.xls, ТЗ Отгрузка vs Опись, остатки расчётные vs от ФФ

- slot_hunter — мониторит коэффициенты приёмки WB, ловит лучшие слоты

- billing — парсит pdf-счета, считает ожидаемые суммы по тарифам

2.2. Контур B — FF Bridge (мост к ФФ)

Назначение: весь обмен с чатом ФФ. Слушает входящее, отправляет исходящее.

Реализация:

- Telethon (userbot) через твой основной Telegram-аккаунт. ФФ не должен видеть, что с ним общается бот — это важно для отношений. Все сообщения идут от тебя ("Vladislav") или от Адэлины (если Адэлина пользуется этой же системой через свой аккаунт).

- Подписка на сообщения в чате "ИП Баковец Р.В. - Лебер ФФ" — каждое сообщение проходит через парсер.

- Парсер

- — регулярки + LLM-классификатор: message_type = {ack, prihod_attached, opis_attached, driver_info, slot_request, return_pickup_response, brak_question, izmer_request, slot_status, other}

- — скачивает все вложения и сохраняет в файловый стор + создаёт запись в inbox_messages

- Отправка — только драфты для апрува, никогда автоматически. Драфт уходит в Approval Bot.

2.3. Контур C — Approval Bot (твой пульт)

Назначение: единая точка контроля. Все нетривиальные действия проходят через тебя.

Реализация: aiogram 3.x, отдельный Telegram-бот, в чате только ты. Каждое сообщение — карточка с inline-кнопками.

Типовые карточки:

- 🟢 [Отправить] / [Изменить] / [Отменить] — драфт ТЗ или сообщения в чат ФФ

- 🟡 [Забронировать слот] / [Игнорировать] — найден лучший слот WB

- 🔴 [Подтвердить расхождение] / [Запросить пересчёт] — найдено расхождение в приёмке

- 💰 [Оплатить] / [Запросить разъяснение] — пришёл счёт от ФФ

- 📦 [Забор сегодня] / [Перенести] — есть возвраты

2.4. Поток данных (типовой день)

Один день из жизни системы:

- 07:00. cron-задача: mp_sync.pull_orders — забираем заказы и остатки с Ozon/WB

- 07:05. reconciler сверяет: что продалось, какие SKU прошли через минимум, нужно ли довозить

- 07:10. Approval Bot: "На КОТОВСК 7 мая нужно довезти 102 шт MILK-CHOCOLATE. Сформировать ТЗ? [Да] [Подождать день]"

- 09:00. После твоего "Да": supply_planner генерирует ТЗ Отгрузка xlsx, FF Bridge отправляет в чат ФФ от твоего имени

- 11:30. Алина пишет: "Опись Котовск 1 короб" + xlsx — opis_parser читает, заливает в БД, mp_loader (через WB API) грузит в личный кабинет, ставит шк короба в поставку

- 14:00. Алина пишет: "Котовск: Кочетов Сергей Иванович, Хендай, Р361КВ68" — driver_parser распознаёт, апрув в боте: "Записать водителя в пропуск ВБ?"

- 16:00. slot_hunter поймал лучший слот в Котовск на 6 мая: пуш в бот: "Слот лучше на день, перенести? [Да] [Нет]"

- 18:00. reconciler: "За день расхождений нет. Поставка отправлена."

3. Схема БД

PostgreSQL. Минимально достаточный набор таблиц на старте — 12 штук. Здесь — ключевые поля.

3.1. Каталог товаров (catalog)

Таблица skus:

id              uuid PK

barcode         text UNIQUE     -- "MILK-CHOCOLATE", "2049738582646"

article         text            -- внутренний артикул ("3CHOC")

name            text            -- "Шоколад MrBeast Feastables"

cluster_pack    text            -- "19,5*9,5*2,5 + флаер + стикер"

size            jsonb           -- {len, wid, hgt, weight}

photo_paths     text[]          -- пути в файловом сторе

intake_mode     text            -- piece | by_box | no_count

intake_box_qty  int             -- если by_box, сколько в коробе

photo_required  boolean

mark_required   boolean         -- честный знак / не маркируется

Таблица sku_kits — для наборов вроде 3CHOC/5CHOC-CARAMEL:

kit_sku_id      uuid FK -> skus.id

component_sku   uuid FK -> skus.id

qty             int                  -- 3 (для 3CHOC: 3 шт MILK-CHOCOLATE)

3.2. Остатки (inventory)

Таблица stock:

sku_id          uuid FK

location        text             -- ff_leber | mp_ozon_<warehouse> | mp_wb_<warehouse> | in_transit

qty             int

updated_at      timestamptz

source          text             -- mp_api | ff_inventory_xls | calculated

При каждом обновлении пишется в stock_log (аудит-лог).

3.3. Поставки (supplies)

Таблица supplies — головная сущность:

id                   uuid PK

marketplace          text         -- ozon | wb

warehouse            text         -- "Котовск", "МО_ЩЕРБИНКА_ХАБ"

mp_supply_id         text         -- 38131331 у WB, draft_id у Ozon

slot_at              timestamptz  -- забронированный слот

coefficient          numeric      -- коэф приёмки WB (если применимо)

state                text         -- planned/draft/intake_required/intake_done/picking/picked/loading/sent/accepted/closed/cancelled

penalty_amount       numeric      -- штраф за перенос

comments             text

created_at, updated_at

Таблица supply_items — позиции:

supply_id            uuid FK

sku_id               uuid FK

qty_planned          int          -- из ТЗ Отгрузка

qty_picked           int          -- из Опись для заливки

qty_accepted         int          -- по факту приёмки на МП

box_label            text         -- "LBR_710516380024" (ШК ГМ)

expiry_date          date         -- срок годности

3.4. Пакеты сообщений (FF Bridge)

inbox_messages: id, ts, from_name, raw_text, classified_type, files[], parsed_payload jsonb, processed boolean

outbox_drafts:  id, supply_id?, draft_text, attachments[], state, approved_by, approved_at, sent_at

3.5. Решения (rule store)

Таблица decisions — главное место "памяти" агента:

id              uuid PK

ts              timestamptz

context         jsonb       -- фрагмент сообщения ФФ + детали SKU

category        text        -- "брак", "недокомплект", "перенос_слота", ...

decision        text        -- свободный текст решения

decision_struct jsonb       -- структурированно ("утилизировать", "вернуть на склад")

approved_by     text

embedding       vector(1536) -- для поиска похожих

При новом похожем кейсе — поиск по embedding (косинусная близость) + фильтр по category. Если найдено похожее с близостью > 0.85 — предлагается то же решение.

3.6. Прочее

drivers:         id, fio, vehicle, plate, phone, last_used_at

returns_pickup:  id, ts_requested, pvz_address, mp, barcode_pdf_path, picked_up_at, attempt_count

invoices:        id, ff_partner, pdf_path, amount, period, expected_amount, paid_at

slot_watch:      id, mp, warehouse, target_date, max_coef, status, found_slot_id

4. State machine поставки

Это самое важное место. Без явного автомата состояний поставка теряется в чате (как было 26.03 — "та поставка которую длжны были сегодня забрать уже собранную все таки отдельно поедет рязань 30 марта").

Состояния:

- planned — есть план довезти на МП по сигналу от mp_sync

- draft — сформирован черновик ТЗ Отгрузка, ждёт твоего апрува

- sent_to_ff — ТЗ отправлено в чат ФФ

- intake_required — нужно довезти товар на склад ФФ (если на остатках не хватает)

- intake_in_progress — поставщик/курьер везёт

- intake_done — ФФ принял, prihod-*.xls сверено

- picking — ФФ собирает поставку

- picked — пришли описи коробов от ФФ

- opis_loaded — описи загружены в ЛК МП

- slot_booked — слот забронирован, водитель назначен

- shipped — водитель уехал на склад МП

- accepted — МП принял, появилось в личном кабинете

- reconciled — qty_planned vs qty_picked vs qty_accepted сверены

- closed — оплачено, УПД подписан

- cancelled — отменена

Переходы — строго через явные события:

on_user_approval(supply.id)            : draft -> sent_to_ff

on_inbox_prihod_xls(supply.id)         : intake_in_progress -> intake_done

on_inbox_opis_xlsx(supply.id)          : picking -> picked

on_mp_loader_done(supply.id)           : picked -> opis_loaded

on_slot_booked(supply.id, slot)        : opis_loaded -> slot_booked

on_driver_message(supply.id, driver)   : slot_booked -> slot_booked (driver attached)

on_mp_supply_accepted(supply.id)       : shipped -> accepted

on_reconcile_pass(supply.id)           : accepted -> reconciled

Каждый переход пишется в supply_state_log. Если состояние "застряло" — cron-задача stuck_check каждые 6 часов алертит в Approval Bot.

5. ИИ-агент: где и как

5.1. Принцип «инструмент, а не сотрудник»

LLM используется как переводчик между свободным текстом и структурированными данными. Никогда — как лицо, принимающее финансовые решения.

5.2. Конкретные точки использования

Точка 1. Классификация входящих сообщений (FF Bridge)

Каждое сообщение от ФФ → LLM с структурированным выводом:

{ "type": "prihod_attached" | "opis_attached" | "driver_info" | "slot_question"

| "brak_question" | "izmer_request" | "return_pickup_status"

| "billing_question" | "small_talk" | "other",

"supply_ref": "<упомянутый номер поставки или null>",

"needs_human": bool,

"summary": "<одна строка для журнала>" }

Модель: Sonnet 4.5, температура 0, JSON mode. На 1144 сообщений — ~$0.80–1.50.

Точка 2. Парсинг xls/xlsx с плавающей структурой

Шаблоны Лебер ФФ менялись между версиями (см. цитату Алины 23.03 "Давайте вот так делать..."). Описи иногда называются "Опись (2).xlsx" без префикса. Жёсткий парсер на колонки сломается.

Решение: сначала пробуем по жёсткому парсеру (быстро и бесплатно), если не парсится — отправляем заголовки в LLM с просьбой смапить колонки на нашу схему.

# pseudocode

try:

rows = parse_strict(xlsx)

except SchemaMismatch as e:

mapping = llm_map_columns(headers=e.headers, target_schema=OPIS_OZ)

rows = parse_with_mapping(xlsx, mapping)

Точка 3. Драфтинг ответов в чат ФФ

LLM получает: входящее сообщение + контекст (последние 20 сообщений в чате) + релевантные SKU + историю похожих кейсов из decisions. Возвращает черновик ответа. Драфт идёт в Approval Bot.

Важно: у LLM в этом сценарии нет инструмента "отправить". Только "предложить".

Точка 4. Поиск похожих решений (rule store)

Embedding-модель (voyage-3 или OpenAI text-embedding-3-small) индексирует контекст каждого решения. При новом кейсе — векторный поиск по близости. Не LLM, а классическая семантика, но опирается на ИИ-эмбеддинги.

5.3. Чего ИИ не делает

- Не отправляет сообщения в чат ФФ напрямую

- Не подтверждает поставки в ЛК МП

- Не бронирует слоты автоматически

- Не оплачивает счета

- Не редактирует уже отправленное ТЗ

Правило: любое действие, которое стоит денег или может вызвать спор с ФФ — через апрув. Точка.

5.4. Самообучение через rule store (детально)

Простой и очень надёжный механизм:

- Каждый раз, когда ты тапаешь "Применить" в Approval Bot — пишется запись в decisions.

- Сохраняется: исходное сообщение ФФ, контекст SKU/поставки, выбранное действие, твой комментарий (опционально голосом).

- Создаётся embedding контекста.

- При следующем похожем кейсе: семантический поиск + категория → топ-3 ближайших решений.

- Если расстояние < 0.15 (очень близко) и категория совпадает → предлагается то же решение в один клик.

- Если 0.15–0.30 → предлагается как "похожий случай был".

- Если > 0.30 → drafting from scratch.

Через 2 месяца использования у тебя в decisions накопится ~200–400 кейсов — этого достаточно, чтобы 70% типовых решений предлагались автоматически.

6. Дорожная карта (что в Claude Code делать в каком порядке)

Ниже разбивка по неделям. Каждая неделя — это рабочая сессия с Claude Code, где ты ставишь задачу, он генерирует код, ты тестируешь.

Неделя 1. Фундамент

- День 1–2. Установка PostgreSQL, Python venv, базовая структура репо. Создание схемы БД (catalog, stock, supplies, supply_items).

- День 3. Импорт текущих SKU из имеющихся ТЗ (склейка из xlsx, что у тебя есть). Должно получиться ~30–50 SKU с правильными ШК и наборами.

- День 4–5. Базовый Approval Bot на aiogram с одной командой /sku list и /sku add. Чтобы убедиться, что всё работает end-to-end.

Результат: БД с каталогом, бот, который отвечает.

Неделя 2. Парсеры

- День 1–2. Парсер prihod-*.xls (есть 5 примеров — учить именно на них). Сверка с qty_planned.

- День 3. Парсер "Опись для заливки в OZ" (12 примеров) и "Опись для заливки в WB" (7 примеров).

- День 4–5. Парсер "Остатки Баковец *.xls" (2 примера). Расчёт расхождений с calculated stock.

Результат: система понимает 4 ключевых типа файлов от ФФ.

Неделя 3. FF Bridge (read-only)

- День 1–2. Telethon-userbot. Подписка на чат "ИП Баковец Р.В. - Лебер ФФ". Логирование всех сообщений в inbox_messages.

- День 3. LLM-классификатор сообщений. Запуск на исторических 1144 сообщениях для оценки качества (precision/recall по категориям).

- День 4–5. Парсер водителей (regex + LLM-валидатор). Парсер "забор возврата" из текста.

Результат: система понимает что происходит в чате, но пока ничего не отправляет.

Неделя 4. Интеграции с МП (read)

- День 1–2. Ozon Seller API: остатки FBO/FBS, заказы, возвраты. Регулярный pull в БД.

- День 3–4. WB Suppliers API + Statistics API: остатки на складах, продажи, возвраты, коэффициенты приёмки.

- День 5. Reconciler v1: ежедневная сверка expected vs actual. Алерты в Approval Bot.

Неделя 5. Генерация ТЗ

- День 1–2. Шаблоны xlsx (по факту твои существующие "ТЗ Приемка.xlsx" и "ТЗ Отгрузка.xlsx" — копируем структуру 1-в-1).

- День 3–4. supply_planner: алгоритм "что довезти". Базовая логика: остаток на МП ниже X дней продаж → доза приёмки + отгрузка.

- День 5. Approval Bot: карточка "Сформировать ТЗ?" с предпросмотром xlsx.

Результат: система предлагает ТЗ, ты тапаешь — оно скачивается тебе для ручной проверки.

Неделя 6. FF Bridge (write)

- День 1–2. Отправка xlsx в чат ФФ через Telethon (пока ручным триггером).

- День 3. Драфтинг типовых ответов в чат ФФ через LLM. Все драфты — на апрув.

- День 4–5. Тест на одной реальной поставке: ты тапаешь, бот шлёт от твоего имени.

Неделя 7. Слот-хантер и описи

- День 1–2. slot_hunter для WB. Конфиг "целевые склады + max_coef + период".

- День 3–4. mp_loader: загрузка описей в Ozon через API. WB — пробуем API, если не идёт — assist-mode.

- День 5. Тест на реальной поставке.

Неделя 8. Шлифовка + rule store

- День 1–2. Таблица decisions + embeddings. Кнопка в боте "сохранить как правило".

- День 3–4. Перенос всех "решений" из истории чата (вручную, ~20–30 записей для затравки).

- День 5. Финальная сборка пайплайна "входящее → классификация → match по decisions → драфт → апрув → отправка".

Через 2 месяца система покрывает ~70% действий. Остальное добавляется по мере появления новых паттернов.

7. Риски и где может стрельнуть

7.1. Технические риски

- WB API меняется. Документация WB исторически нестабильная. Решение: никогда не отдавать боту автоматическую запись в WB. Только assist-mode (бот формирует, ты подтверждаешь в UI).

- Telethon и блокировки Telegram. Если основной аккаунт заблокируют за userbot — потеряешь весь чат. Решение: использовать второй номер для userbot (он только читает чат) + основной аккаунт для отправки. Либо вариант через Telegram Bot API, добавив бота в чат как полноправного участника (но это нужно согласовывать с ФФ).

- LLM-галлюцинации в парсинге. Sonnet может "придумать" SKU. Решение: жёсткая валидация выхода LLM против каталога SKU в БД. Если SKU не в каталоге — алерт в Approval Bot.

- Файлы xls (старый формат). prihod-*.xls — это XLS, не XLSX. Нужен xlrd или libreoffice-конвертация. На сервере держать LibreOffice headless.

7.2. Бизнес-риски

- ФФ замечает, что общается с ботом. Может вызвать дискомфорт. Решение: отправка только через твой userbot, никаких сигнатур "бот". Тон сообщений — твой обычный (LLM учится на исторических ответах).

- Адэлина уходит (09.05 пишет "У Адэлины завтра последний рабочий день"). С её уходом теряется компетенция в WB-кластерах и слот-хантинге. Решение: всё, что Адэлина делала вручную, должно быть в системе. До её ухода стоит сделать сессию "пока Адэлина рядом" и зафиксировать её знания в decisions.

- Ошибка в автоматическом ТЗ. Если supply_planner посчитает неправильно — поставка пойдёт криво. Решение: на старте — все ТЗ только через апрув, никакого "auto-send".

7.3. Что НЕ автоматизируем сразу

- Прогнозирование продаж и расчёт "что заказать у поставщика". Это отдельная задача — финансовая модель. Делается потом.

- Управление контентом карточек МП (название, описание, фото). Это отдельный домен.

- Самовыкупы. Адэлина 30.03 спрашивала про них — это отдельный риск-процесс, не нужно мешать с автоматизацией ФФ.

- Финансовая аналитика (юнит-экономика). Делается на остатках, продажах и расходах из системы — это уже после того, как данные начнут стабильно собираться.

8. Что делать прямо сейчас (ближайшие 7 дней)

До того, как погружаться в Claude Code на 2 месяца, есть три быстрых шага. Каждый — день работы максимум.

Шаг 1. Зафиксировать каталог SKU

- Открыть все ТЗ из чата (~20 файлов).

- Сделать одну сводную таблицу: ШК | Артикул | Название | Состав набора | Упаковка | Габариты | Mode приёмки.

- Это ляжет в БД на неделе 1.

Это можно сделать самому или попросить Claude Code прямо сейчас сгенерировать скрипт, который объединит все xlsx в одну таблицу.

Шаг 2. Получить API-ключи Ozon и WB

- Ozon Seller: Личный кабинет → Настройки → Seller API → создать ключ с правами чтения и записи поставок.

- WB Suppliers: Личный кабинет → Профиль → Доступ к API → создать токены (отдельно для Statistics, Suppliers, Marketplace).

Шаг 3. Зафиксировать "правила игры" с Лебером

Сейчас правила то и дело уточняются (упаковка наборов, формат ШК, тарифы за коробочную приёмку). Имеет смысл составить один документ "правила взаимодействия" и зафиксировать его с ФФ. Это:

- Снимет повторяющиеся вопросы ("у вас цена не зависит от того самосборная или обычная коробка?" 05.05)

- Даст системе чёткие константы для расчётов биллинга

- Уменьшит количество исключений, которые нужно ловить ИИ-агентом

Шаг 4. Подготовить тестовый стенд

- VPS на 2 ГБ RAM и 40 ГБ диска (Hetzner / Selectel — ~500 руб/мес)

- Docker compose: PostgreSQL 16, MinIO для файлов, Python service

- GitHub репозиторий для кода (Claude Code будет туда коммитить)

Приложение A. Карта файлов из чата

Что ФФ нам присылает (по типам — для парсеров):

| Тип файла | Имя в чате | Формат | Кто шлёт | Парсер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЗ Приёмка | ТЗ Приемка*.xlsx | XLSX, лист "Лист1" | мы → ФФ | писать (свой) |
| ТЗ Отгрузка | ТЗ Отгрузка*.xlsx | XLSX, листы "вб" + "озон" | мы → ФФ | писать (свой) |
| Приходная (приёмка факт) | prihod-*.xls | XLS старый | ФФ → нам | libreoffice + openpyxl |
| Опись для Ozon | Опись для заливки в OZ*.xlsx | XLSX, лист "Worksheet" | ФФ → нам | openpyxl + ozon API |
| Опись для WB | Опись для заливки в WB*.xlsx | XLSX, лист "Worksheet" | ФФ → нам | openpyxl + wb API |
| Остатки | Остатки Баковец *.xls | XLS старый | ФФ → нам | libreoffice + сверка |
| Этикетки коробов | tags-*.zip / barcode*.pdf | ZIP / PDF | ФФ → нам | передача в ЛК (или хранение) |
| Счета | ЛЕБЕР Счет-*.pdf | PDF | ФФ → нам | pdfplumber |
| Прайс ФФ | Прайс_лист_Лебер_*.xlsx | XLSX | ФФ → нам | однократно (тарифы) |

Приложение B. Структуры файлов (точные)

Б.1. ТЗ Приёмка (мы → ФФ)

Колонки листа "Лист1":

ШК | Название товара | Цвет/размер | Поставщик | количество | примечание | Фото товара | Номер груза | Артикул Поставщика

Пример:

MILK-CRUNCH | Feastables Crunch | 0 | ИП Баковец | 300 | (пусто) | (пусто) | (пусто) | MILK-CRUNCH

Б.2. ТЗ Отгрузка (мы → ФФ)

Лист "вб":

ШК | Название | Цвет/размер | Поставщик | <колонки кластеров: МСК, приволжский, южный, ...> | Тип отгрузки | количество паллет | количество в коробке | Упаковка для товара | примечание | Фото товара | Артикул

Лист "озон" — то же, но склады (не кластеры): МСК, СПБ, Воронеж, Краснодар, ...

Б.3. Опись для заливки в OZ (ФФ → мы)

ШК товара | Артикул товара | Кол-во товаров | Зона размещения | ШК ГМ | Тип ГМ | Срок годности (YYYY-MM-DD)

Б.4. Опись для заливки в WB (ФФ → мы)

Баркод товара | Кол-во товаров | ШК короба | срок годности

Приложение C. Полезные API-эндпойнты

Ozon Seller API:

- POST /v2/product/info/stocks — остатки

- POST /v3/product/info/list — каталог

- POST /v1/draft/create — создать черновик поставки FBO

- POST /v1/draft/supply/create — превратить черновик в поставку

- POST /v1/draft/supply/items — загрузить опись грузомест

- POST /v3/returns/company/fbs/get — возвраты FBS

- POST /v1/return/giveout/get-pdf — pdf для забора возврата

WB Suppliers API:

- GET /api/v1/acceptance/coefficients — коэффициенты приёмки

- POST /api/v1/acceptance/{coefId} — забронировать слот

- POST /api/v3/supplies — создать поставку

- POST /api/v3/supplies/{id}/orders — добавить заказы в поставку

У обоих МП документация подвижная — перед каждым релизом сверять с docs.ozon.ru/api и dev.wildberries.ru.